АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04.06.2012 г.   № 33

д. Кашара

О подготовке отраслей экономики

и жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

В целях своевременной  подготовки отраслей экономики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов, Администрация Платавского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать и утвердить организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования  объектов  социально-культурной сферы и жилищно-коммунального назначения. (Приложение №1).

2.  В соответствии с предоставленными полномочиями, обеспечить своевременную подготовку объектов жилищно-социальной сферы к отопительному сезону.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Платавского сельсовета                               И.В.Сорокин

Организационно-технические мероприятия,

направленные на обеспечение бесперебойного функционирования

объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального

назначения в осеннее-зимний период, расположенные на территории

Платавского сельсовета

| № п/п | Организационно-технические мероприятия | Дата проведения | Объект социально-культурной сферы | Ответственный за проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести чистку дымохода Произвести профилактический осмотр и ремонт системы отопления Обеспечение топливом | 25.07.2012 31.07.2012 до 15.10.2012 | Администрация Платавского сельсовета | Глава сельсовета Сорокин И.В. |
| 2. | Обеспечение топливом | до 15.10.2012 | Грядский сельский клуб | Зав. Грядским сельским клубом Юркин Н.В. |
| 3. | Произвести профилактический осмотр и ремонт электропроводки | 12.08.2012 | Платавская сельская библиотека | Зав. Платавской библиотекой Самсонова Т.А. |
| 4. | Обеспечение топливом | до 15.10.2012 | МКУ «Шустовский СДК» | Директор МКУ Павлова Л.П. |
| 5. | Произвести профилактический осмотр и ремонт электропроводки | 24.08.2012 | Кашарская сельская библиотека | Зав. Кашарской сельской библиотекой Федорова Н.Н. |
| 6. | Произвести профилактический осмотр и ремонт электропроводки | 24.08.2012 | Грядская сельская библиотека | Зав. грядской библиотекой Сафронова О.В. |
| 7. | Ремонт водопроводных колонок на территории поселения | 01.010.2012 |  | Глава сельсовета |
| 8. | Оказание помощи населению в завозке угля | до 15.10.2012 |  | Глава сельсовета |

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От                      2012 г.   №

д. Кашара

О подготовке отраслей экономики

и жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

В целях своевременной  подготовки отраслей экономики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов, Администрация Платавского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать и утвердить организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования  объектов  социально-культурной сферы и жилищно-коммунального назначения. (Приложение №1).

2.  В соответствии с предоставленными полномочиями, обеспечить своевременную подготовку объектов жилищно-социальной сферы к отопительному сезону.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Платавского сельсовета                              И.В.Сорокин

Организационно-технические мероприятия,

направленные на обеспечение бесперебойного функционирования

объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального

назначения в осеннее-зимний период, расположенные на территории

Платавского сельсовета

| № п/п | Организационно-технические мероприятия | Дата проведения | Объект социально-культурной сферы | Ответственный за проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести чистку дымохода Произвести профилактический осмотр и ремонт системы отопления Обеспечение топливом | 25.07.2012 31.07.2012 до 15.10.2012 | Администрация Платавского сельсовета | Глава сельсовета Сорокин И.В. |
| 2. | Обеспечение топливом | до 15.10.2012 | Грядский сельский клуб | Зав. Грядским сельским клубом Юркин Н.В. |
| 3. | Произвести профилактический осмотр и ремонт электропроводки | 12.08.2012 | Платавская сельская библиотека | Зав. Платавской библиотекой Самсонова Т.А. |
| 4. | Обеспечение топливом | до 15.10.2012 | МКУ «Шустовский СДК» | Директор МКУ Павлова Л.П. |
| 5. | Произвести профилактический осмотр и ремонт электропроводки | 24.08.2012 | Кашарская сельская библиотека | Зав. Кашарской сельской библиотекой Федорова Н.Н. |
| 6. | Произвести профилактический осмотр и ремонт электропроводки | 24.08.2012 | Грядская сельская библиотека | Зав. грядской библиотекой Сафронова О.В. |
| 7. | Ремонт водопроводных колонок на территории поселения | 01.010.2012 |  | Глава сельсовета |
| 8. | Оказание помощи населению в завозке угля | до 15.10.2012 |  | Глава сельсовета |